Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Controle de acesso | C | A | B | 1 |
| 2 | Usuário master | C | M | B | 1 |
| 3 | Gestão de Clientes | C | A | B | 1 |
| 4 | Gestão de Agendamentos | C | A | B | 1 |
| 5 | Gestão de Planos Mensais | C | M | B | 1 |
| 6 | Gestão de Delivery | C | M | B | 1 |
| 7 | Gestão de pagamentos | C | A | B | 1 |
| 8 | Emissão NF | C | A | B | 1 |
| 10 | Controle de novos agendamentos dos Planos com pagamento pendente. | C | M | B | 1 |
| 12 | Backup do Sistema | C | A | M | 1 |
| 13 | Restauração do Sistema | C | A | M | 1 |
| 16 | Gestão de Perfis de Usuário | C | A | B | 1 |
| 17 | Cancelamento de Planos | C | M | M | 1 |
| 18 | Consulta de Agendamento | C | B | B | 1 |
| 9 | Alteração de entregas se dentro do prazo | I | B | B | 1 |
| 11 | Resumo das Entregas | I | B | M | 2 |
| 19 | Interface Limpa e Leve | I | A | M | 2 |
| 22 | Controle de Fluxo de Caixa | I | M | M | 2 |
| 23 | Atualização de Preços | I | M | M | 2 |
| 24 | Relatório de Pagamento do Cliente | I | M | M | 2 |
| 14 | Avisos via WhatsApp | U | B | A | 3 |
| 15 | Ofertas via e-mail | U | B | A | 3 |
| 20 | Relatório de Custo x Preço | U | M | M | 3 |
| 21 | Notificação de Pagamentos | U | B | B | 3 |
| 25 | Enquete Para Saber a Satisfação do Cliente | U | B | A | 3 |

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).